PLANILLA RESUMEN DEL PROYECTO

# NOMBRE DEL PROYECTO                                                            CLIENTE DEL PROYECTO          	                             STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| Plataforma E-commerce para Cordillera Pets | Cordillera Pets (Pyme) Instagram: @cordillerapets | Mario Sanchez (Dueño) |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | Actualmente, la pyme Cordillera Pets gestiona sus ventas a través de Instagram, WhatsApp y Marketplace mediante anuncios, sin contar con una sucursal física, sino únicamente con una bodega ubicada en San Miguel. Este sistema limita la visibilidad de la marca, dificulta el control de stock y genera una gestión poco organizada de los pedidos. Este proyecto busca diseñar e implementar una plataforma web e-commerce profesional para Cordillera Pets que permita a los clientes acceder a un catálogo completo de productos, realizar compras en línea de manera rápida y segura, además de recibir notificaciones automáticas de sus pedidos por correo electrónico. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | # Objetivo general Implementar una plataforma web e-commerce profesional para Cordillera Pets que no solo digitalice, sino que también automatice los procesos de venta, gestión de productos y control de pedidos optimizando la eficiencia operativa del negocio. La plataforma está orientada a ofrecer alta disponibilidad en las opciones de compra permitiendo que los clientes puedan acceder al catálogo, realicen sus pedidos de manera rápida, autónoma y en cualquier momento, sin depender de la atención manual, mejorando significativamente su experiencia de compra y aumentando la competitividad de la pyme en el mercado digital. # Objetivos específicos del desarrollo - Diseñar una interfaz web orientada al comercio electrónico, priorizando la usabilidad mediante Bootstrap 5 para responsividad en dispositivos móviles, tablets y escritorio. - Construir un catálogo digital de productos con fotos almacenadas en DigitalOcean Spaces, precios actuales y stock actualizado en tiempo real. - Implementar gestión administrativa del stock, permitiendo migrar la planilla actual a la base de datos PostgreSQL 17 y modificar inventario por volúmenes. - Implementar una base de datos segura y escalable en PostgreSQL 17 para gestionar clientes, pedidos, despachos y métodos de pago. - Integrar pasarela de pago en línea segura mediante Transbank Webpay Plus para transacciones rápidas y seguras con tarjetas débito/crédito. - Incorporar notificaciones sobre estado de compras y despachos mediante servicio de email Brevo para mantener a los clientes informados. - Generación automática de reportes de ventas mensuales que incluyan productos más vendidos, rentabilidad por producto y análisis de tendencias. - Implementar sistema de autenticación para clientes con historial de compras, perfiles personalizados y preferencias guardadas. - Ejecutar pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad antes de la puesta en producción, incluyendo validación de integraciones. - Desarrollar panel administrativo profesional con gestión CRUD de productos, usuarios, pedidos, stock y cálculo de costos de envío mediante MultiCourier API. |  |  |
| ALCANCES DE PROYECTO | # Alcance del Proyecto - Desarrollo e implementación de una plataforma e-commerce completa para Cordillera Pets. - Incluye diseño UI/UX, desarrollo frontend y backend, integración de pasarela de pago y panel administrativo. - El proyecto contempla pruebas funcionales, de integración y de usabilidad, además del despliegue en un entorno cloud. - La pyme Cordillera Pets asumirá los costos asociados al hosting, servicios cloud y puesta en producción. - Se capacitará al dueño y al personal en el uso del panel administrativo y en la gestión del e-commerce. Recursos - Cloud Computing: DigitalOcean App Platform - Pasarela de Pago: Transbank Webpay Plus (SDK v6.1.0) - Framework Backend: Django 5.2 - Base de Datos: PostgreSQL 17 - Driver ORM: Psycopg 2.9.21 - Lenguaje: Python 3.12 - Frontend Framework: Bootstrap 5 - Almacenamiento: DigitalOcean Spaces (S3-compatible) - Email Marketing: Brevo (Sendinblue) API v3 - Cálculo de Envíos: MultiCourier API vía RapidAPI - Control de Versiones: GitHub - Modelado: PlantUML, Mermaid Línea de Tiempo (17 semanas) Metodología de trabajo: Ágil híbrida con desarrollo en sprints de 2 semanas, retroalimentación continua y validación con el cliente. Costos Desarrollo del proyecto: $5.147.164 Mantención mensual: $47.164 # Alcance del Software - Desarrollo de una página web responsiva, accesible desde computador, tablet y smartphone. - El sistema incluirá módulos de: Ventas, catálogo digital, carrito de compras y proceso de checkout - Dashboard administrativo para gestión de productos, pedidos y stock - El e-commerce permitirá pagos en línea a través de Webpay/Transbank con excepción de transferencia bancaria. - El software contará con notificaciones automáticas, historial de compras y manejo de usuarios registrados. - La solución garantizará seguridad, encriptación de datos y disponibilidad 24/7 |  |  |
| RESULTADOS CLAVE | - Plataforma e-commerce con catálogo, carrito de compras, pagos en línea y sección de noticias. - Disponibilidad de la plataforma en producción, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio - Gestión interna centralizada, con panel administrativo para control de stock, pedidos y clientes. - Generación de reportes mensuales de ventas y stock, disponibles para la gerencia. - Tiempo de desarrollo 17 semanas. - Tiempo promedio de compra menor a 5 minutos (desde selección de productos hasta pago). - Al menos 50 clientes registrados en los primeros 3 meses. Incremento del 20% en ventas durante el primer semestre tras la implementación. - Satisfacción de usuario ≥ 80% en pruebas de usabilidad y experiencia de compra. |  |  |
| LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO | Semana 1-. Toma de requerimientos, reunión con el cliente, definición del proyecto. Semana 2-. Planificación del proyecto. Semana 3-. Diseño UI/UX y mockup. Semana 4-. Presentación Propuesta solución. Semana 5-6-. Desarrollo inicial del frontend del catálogo de productos. Semana 7-8-. Desarrollo del backend en Django y configuración de base de datos. Semana 9-10-. Implementación del carrito de compras y sistema de autenticación de usuarios. Semana 11-12-. Integración de la pasarela de pagos y módulo de notificaciones por correo electrónico. Semana 13-14-. Desarrollo del panel administrativo y funcionalidades de gestión de stock y pedidos. Semana 15-16-. Pruebas de integración, corrección de errores y ajustes de seguridad. Semana 17-. Capacitación al cliente, despliegue en producción y acta de cierre del proyecto. |  |  |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO | RESPONSABILIDAD |
|  | Janiz Carreño | Diseñadora UX/UI | Diseñar la interfaz web adaptable, enfocada en usabilidad y experiencia del usuario. |
|  | Carolina Sánchez | Líder del proyecto | Coordinar el equipo, definir requerimientos, desarrollar la plataforma y asegurar el cumplimiento de objetivos. |
|  | Nicolas Rocha | Desarrollador Backend | Desarrollar el aspecto del backend del proyecto cómo es el diseño, creación y despliegue de la base de datos y la integración de las APIs de pago. |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mario Sanchez | Dueño de la pyme | El Stakeholder principal contraparte es quien aprueba el proyecto. |
|  | Fabiola Torres | Vendedora y administrativa | Entregar información sobre el proceso de ventas. |

| RIESGOS PRINCIPALES | - Fallas técnicas durante el desarrollo que retrasen la entrega. - Dificultad de aprendizaje por parte de los usuarios para usar la nueva plataforma. - Posibles problemas de compatibilidad en dispositivos móviles específicos. - Resistencia al cambio por parte de clientes acostumbrados a comprar por WhatsApp o Marketplace. - Vulnerabilidades de seguridad. |
| --- | --- |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES | El proyecto se ajusta al tiempo disponible del semestre (17 semanas) y a los recursos técnicos necesarios (computadores y acceso a internet). Se considera altamente factible su desarrollo, ya que el equipo cuenta con las competencias requeridas para abordar las distintas etapas: diseño con Bootstrap 5, programación backend con Django 5.2, gestión de bases de datos PostgreSQL 17, y pruebas de calidad. Además, el impacto esperado no solo optimiza los procesos de la pyme, sino que también mejora significativamente la experiencia de compra de los clientes, fomentando la transformación digital del negocio con una plataforma profesional, segura y escalable alojada en DigitalOcean. |