Plantilla de Alcance de Proyecto

| Proyecto | Cliente del Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Plataforma E-commerce para Cordillera Pets | Mario Sánchez | [Fecha de revisión del documento] |

Justificación de Proyecto

El propósito del proyecto es digitalizar los procesos de venta entre Cordillera Pets y sus clientes, superando la actual dependencia de canales como WhatsApp, Facebook e Instagram. Estos medios limitan el alcance de los productos y generan una gestión manual poco eficiente, donde la vendedora debe tomar y coordinar pedidos de forma individual a través de mensajes. La implementación de una plataforma e-commerce permitirá automatizar el proceso de ventas, ofreciendo a los clientes un canal disponible en todo momento, ágil y seguro, que simplifique la experiencia de compra y optimice la operación interna de la empresa. Con la implementación de la plataforma, Cordillera Pets obtendrá un canal de ventas propio y escalable, que permitirá posicionar a la empresa en el comercio online, aumentar la competitividad frente a otras tiendas del rubro y mejorar la experiencia del cliente mediante una compra ágil, intuitiva y segura.

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Posicionar a Cordillera Pets en el entorno digital mediante la implementación de una plataforma e-commerce que amplíe su alcance de mercado, aumente sus ingresos y modernice sus procesos de venta, asegurando sostenibilidad y competitividad frente a la creciente demanda del comercio electrónico. |
| Objetivo general del Desarrollo | Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web e-commerce para Cordillera Pets que permita digitalizar sus procesos de venta, automatizar la gestión de pedidos y ofrecer a los clientes una experiencia de compra accesible, ágil y segura desde cualquier dispositivo. |
| Objetivos específicos | Plataforma web e-commerce funcional, desarrollada con Django y MySQL. Catálogo digital de productos con imágenes, precios y stock actualizado. Carrito de compras y proceso de checkout seguro. Sección de noticias y promociones. Integración con pasarela de pagos (Transbank/Webpay, tarjetas débito/crédito). Gestión de clientes: registro, autenticación, perfiles e historial de compras. Gestión de pedidos y envíos: estados de compra, notificaciones automáticas por correo, configuración de costos de despacho. Panel administrativo para la gestión de productos, usuarios, pedidos y stock. Reportes de ventas mensuales. Diseño responsive accesible desde computador, tablet y celular. Políticas de seguridad y privacidad. |

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Línea Base del Alcance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables Principales | Tareas Dependientes | Entregables | Criterio de aceptación |
| Ej: S1-S4. Documentación Propuesta, Diseño y Plan | Análisis y definición del Caso de Proyecto | Acta resumen Diseños UML, Front-end y Backend Planificación: Definición épicas e HU Product backlog Roadmap Github Onedrive Tablero ágil Presentación propuesta de proyecto |  |
|  | Armado definición elementos del sistema y sus entregables de la propuesta |  |  |
|  | Diseños detallados |  |  |
|  | Preparación de la propuesta a implementar |  |  |
| S5-S6 | T1 | COMPONENTE A COMPONENTE B C |  |
|  | T2 |  |  |
|  | T3 |  |  |
|  | T4 |  |  |
| S7-S10 | T5 | D E F ETC |  |
|  | T6 |  |  |
|  | Tx |  |  |
| S16 S17-18 |  | Presentación final del producto funcional |  |

ALCANCES Y LIMITACIONES

| Alcances de proyecto - Exclusiones, Supuestos y Limitaciones de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Exclusiones | A-Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (sólo se considera versión web responsive). B-Integraciones avanzadas con servicios de logística externos o couriers automáticos (sólo se habilita despacho manual o configuración básica de costos de envío). C-Campañas de marketing digital avanzadas (Google Ads, redes sociales pagadas, SEO avanzado) D- |
| Supuestos | A-El cliente proporcionará toda la información necesaria sobre productos, precios, imágenes y stock de manera oportuna. B-Los medios de pago, hosting y servicios de correo electrónico estarán disponibles y activos durante todo el desarrollo. C-El equipo de Cordillera Pets participará en revisiones y validaciones de manera regular. D-La infraestructura tecnológica requerida (servidores, dominio, certificado SSL) será contratada y operativa según el cronograma y costeada por el cliente |
| Limitaciones | A-Dependencia de terceros para la pasarela de pago (Transbank/Webpay) y posibles interrupciones de su servicio. B-Posibles retrasos en la entrega de contenido (imágenes, descripciones de productos) por parte del cliente. C- D- |

| Alcances de Producto o implementación técnica |  |
| --- | --- |
| Lo que hace o cubre la implementación a nivel Técnico | A- Implementa un catálogo digital de productos con imágenes, precios y stock actualizado en tiempo real. B- Desarrolla un carrito de compras y sistema de checkout con integración a la pasarela de pago segura (Transbank/Webpay). C- Gestiona usuarios con registro, autenticación, perfil e historial de compras. D- Proporciona un panel administrativo para control de productos, pedidos, stock y generación de reportes. E- Genera notificaciones automáticas por correo electrónico sobre estado de pedidos y despacho. F- Implementa seguimiento básico de métricas y estadísticas de ventas. G- Diseño responsive para acceso desde computadoras, tablets y smartphones. H- Garantiza seguridad de la información mediante certificado SSL y políticas de privacidad. I- |
| Lo que no hace o no cubre la implementación | A- No desarrolla aplicaciones móviles nativas (sólo versión web responsive). B- No incluye integraciones avanzadas con servicios de logística o couriers automáticos. C-No gestiona devoluciones automáticas ni procesos de reembolso avanzados. D- No incluye soporte técnico 24/7 (solo durante horario de operación del equipo de Cordillera Pets). E- No contempla campañas de marketing digital avanzado ni SEO avanzado. |
| Otras limitaciones | A- Dependencia de terceros para pasarela de pago y posibles interrupciones de servicio. B- Alcance condicionado por el presupuesto y recursos disponibles para el desarrollo. C- Requiere entrega oportuna de contenido por parte del cliente (imágenes, descripciones, stock). D- Posibles limitaciones de conectividad o acceso a Internet de los usuarios finales. |

| Hitos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Entrega del Hito |
| Inicio del proyecto y levantamiento de requerimientos | Toma de requerimientos, reunión con el cliente y definición del proyecto. | xx/yy/zz |
| Planificación y diseño. | Planificación del proyecto, diseño UI/UX, mockups y documento de arquitectura. Presentación de la propuesta de solución. |  |
| Desarrollo inicial Frontend | Implementación del catálogo de productos y pruebas unitarias del frontend. |  |
| Desarrollo Backend y base de datos | Desarrollo de backend en Django y configuración de la base de datos. |  |
| Carrito de compras y autenticación | Implementación del carrito de compras y sistema de autenticación de usuarios. |  |
| Integración de pagos y notificaciones | Integración de pasarela de pago (Transbank/Webpay) y módulo de notificaciones por correo electrónico. |  |
| Panel administrativo y gestión de pedidos/stock | Desarrollo del panel administrativo y funcionalidades de gestión de stock y pedidos. |  |
| Pruebas finales y optimización | Pruebas de integración, corrección de errores, ajustes de seguridad y optimización de rendimiento. |  |
| Capacitación y despliegue | Capacitación al cliente, despliegue en producción y acta de cierre del proyecto. |  |

| Principales Riesgos identificados |  |
| --- | --- |
| Riesgos de Gestión | A-Cambios frecuentes en los requerimientos que afecten el cronograma. B-Falta de seguimiento o supervisión de los sprints de desarrollo. C-Falta de tiempo necesario para pruebas y correcciones. |
| Riesgos organizacionales | A-Resistencia del personal a adoptar la nueva plataforma administrativa. B-Falta de disponibilidad del personal de Cordillera Pets para validar entregables. C-Comunicación deficiente entre el equipo de desarrollo y el cliente. |
| Riesgos Técnicos | A-Fallas en la integración con la pasarela de pago Transbank/Webpay. B-Problemas de compatibilidad entre frontend y backend. C-Vulnerabilidades de seguridad en la plataforma (hackeos, robo de información). D-Limitaciones de rendimiento del servidor o base de datos ante alta demanda de usuarios. E-Problemas de integración con correos automáticos o notificaciones. |
| Riesgos Externos | A-Interrupciones en servicios de terceros (hosting, Transbank, correo electrónico). B-Cambios en normativas legales relacionadas con comercio electrónico o protección de datos. C-Problemas de conectividad de los usuarios finales que afecten la experiencia de compra. D-Falta de adopción de clientes E-Atraso del cliente en la entrega de listado de productos, stock y fotografías. |

Obs :  Los principales tipos de estudio de factibilidad incluyen la operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, así como la de tiempo. Cada tipo de estudio evalúa aspectos específicos del proyecto para determinar su viabilidad en áreas clave como recursos, tecnología, finanzas, mercado y cumplimiento legal.

| Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factibilidad Operacional | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Técnica | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad del Tiempo | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Costos o económica | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Legal | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
|  | TOTAL |  |

Ejemplo simple de cálculo

Caso: Lanzamiento de una nueva aplicación móvil de educación.

| Factor | Puntuación (1-5) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Demanda del mercado | 4 | Hay alto interés en apps educativas |
| Competencia | 3 | Existen competidores, pero con espacio |
| Entorno regulatorio | 5 | Regulación favorable y sin barreras |
| Proyecciones financieras | 4 | Rentabilidad prevista en 12 meses |
| Capacidad técnica | 5 | Equipo tiene experiencia comprobada |

Suma total: 4 + 3 + 5 + 4 + 5 = 21
Índice de viabilidad promedio: 21 / 5 = 4,2 (sobre 5)